## Slide 1
MVP Decision Pack
Sprint cadrage MVP OpenERP — arbitrage porteur produit
2026-05-13
6 specs MVP enrichies · double revue Claude + codex · 12 décisions programme

## Slide 2
Statut
MVP Decision Pack — 2026-05-13
Statut du sprint
Fait
• 6 specs MVP enrichies (+1675 lignes)
• Double revue Claude + codex (6800 mots)
• Decision-pack MD + PPTX généré
• Rename @entropiq → @sentropic plain MIT (30 docs)
• Progress sections synchronisées
À faire
• Arbitrage porteur sur 6 décisions P0
• Gravage décisions inline dans 6 specs
• Création NOTICE racine (Kill Bill, OpenMeter, Superset, Node-RED)
• Script CI anti-copy
• Push remote (8 commits en attente)
Attendu
• Tu arbitres via cette présentation
• Je grave dans les specs
• Passage en mode réalisation / audit
• Tu restes en supervision
2 / 27

## Slide 3
Synthèse exécutive
MVP Decision Pack — 2026-05-13
Synthèse exécutive
Risque licence levé. 5 risques structurels persistants. 12 décisions programme.
Risques majeurs (réviseurs d'accord)
1. Pas de canon multi-tenant membership (User.organization_id casse multi-org)
2. Chaque spec choisit son scheduler/queue (3 queue engines risque)
3. Activity = fourre-tout entre CRM, project, agentic
4. AuditEvent / DomainEvent / TimelineEntry divergent (3 couches à séparer)
5. 23 anti-copy hotspots sans owner + sans script CI
Décisions programme à arbitrer
PG-01
License @sentropic
RESOLVED
PG-02
Identité multi-tenant
P0
PG-03
Isolation RLS
P0
PG-04
Queue engine unifié
P0
PG-05
Catalogue i18n
P0
PG-06
Canon entités partagées
P0
PG-07
ApprovalRequest entité
P1
PG-08
Idempotency-Key universel
P1
PG-09
Identité agent
P1
PG-10
Stack BI dashboard
P1
PG-11
Stack PDF rendering
P2
PG-12
Anti-copy review process
P2
3 / 27

## Slide 4
Décisions programme
12 décisions transverses · 1 résolue · 5 P0 bloquantes

## Slide 5
Décisions programme
MVP Decision Pack — 2026-05-13
PG-01
License @sentropic
RESOLVED
CONTEXTE
Renommage @entropiq → @sentropic 2026-05-12, license simplifiée en plain MIT à toi-même. AGT-D-12 et AGT-D-13 résolus, plus de blocant commercial.
OPTIONS
(a)
Plain MIT (adopté)
(b)
MIT with Commercial Restrictions (rejeté)
(c)
Waiver écrit (non nécessaire)
RECOMMANDATION
Plain MIT adopté. Tout déploiement commercial OpenERP est juridiquement clear côté runtime.
IMPACT
Licence: aucun risque · Timeline: 0j · Action restante: sweep rename terminé (commit 54dede9)
5 / 27

## Slide 6
Décisions programme
MVP Decision Pack — 2026-05-13
PG-02
Identité + membership multi-tenant
P0
CONTEXTE
User.organization_id (foundation actuel) casse le multi-tenant quand un humain est membre de plusieurs orgs (consultants, partenaires).
OPTIONS
(a)
UserIdentity global + OrganizationMember par tenant (codex reco)
(b)
Rester User.organization_id mono-org MVP
(c)
Multi-org via table UserOrgLink
RECOMMANDATION
Option (a) UserIdentity + OrganizationMember si humains multi-org attendus ; sinon (b) plus simple mais friction utilisateur quand multi-tenant arrive.
IMPACT
Foundation P0 · Change toutes FK et tous JWT · Bloque tout schéma métier
6 / 27

## Slide 7
Décisions programme
MVP Decision Pack — 2026-05-13
PG-03
Isolation multi-tenant
P0
CONTEXTE
Foundation propose row-level organization_id + Postgres RLS. À acter formellement, bloque tous schémas et toutes migrations.
OPTIONS
(a)
Row-level + Postgres RLS (foundation reco)
(b)
Schema-per-tenant (migrations énormes)
(c)
DB-per-tenant (ops lourd MVP)
RECOMMANDATION
Row-level + Postgres RLS. Défense en profondeur, scaling acceptable, pattern standard.
IMPACT
Foundation P0 · Impacte toutes migrations · Reporting + Agentic dépendent de cette résolution
7 / 27

## Slide 8
Décisions programme
MVP Decision Pack — 2026-05-13
PG-04
Queue engine unifié
P0
CONTEXTE
Billing propose pgmq. Reporting (scheduled delivery) et Agentic (agent runs) muets. Risque : 3 queue engines coexistants.
OPTIONS
(a)
pgmq (Postgres-native, simple ops)
(b)
BullMQ + Redis (Node mature)
(c)
NATS JetStream (polyglot)
(d)
Inngest managed (rejeté MVP)
RECOMMANDATION
pgmq pour MVP self-host. Interface JobQueue abstraite pour migration future si volumétrie l'exige.
IMPACT
Touche billing récurrent + reporting scheduled + agentic runs · Pas d'arbitrage P0 → 3 queues séparées
8 / 27

## Slide 9
Décisions programme
MVP Decision Pack — 2026-05-13
PG-05
Catalogue i18n unifié
P0
CONTEXTE
Foundation propose ICU JSON nested. Project utilise fr_label/en_label colonnes SQL (anti-pattern). Incohérence à corriger.
OPTIONS
(a)
ICU JSON nested + table TranslationKey foundation
(b)
gettext .po per-module (anti-copy hotspot Odoo)
(c)
Flat JSON simple
RECOMMANDATION
ICU JSON nested + table TranslationKey foundation. Project corrige ServiceActivity pour utiliser keys au lieu de colonnes.
IMPACT
Bloque build pipeline · Foundation owns + 5 specs alignées · FR-CA prioritaire EN-CA parité
9 / 27

## Slide 10
Décisions programme
MVP Decision Pack — 2026-05-13
PG-06
Canon entités partagées
P0
CONTEXTE
Codex propose un canon transverse cohérent à valider en bloc. Sans ce canon, chaque module réinvente.
OPTIONS
(a)
Organization (métier) + tenant (runtime), Money = {amount_minor, currency, scale}
(b)
AuditEvent / DomainEvent / TimelineEntry séparés (3 couches)
(c)
Activity préfixé : CrmActivity, ProjectTask, ServiceActivity, AgentRun
(d)
Company entité + customer = rôle ; Project owns InvoiceProposal, Billing owns Invoice
RECOMMANDATION
Validation en bloc + création docs/study/10-mvp-specs/shared-entities-v1.md comme contrat transverse.
IMPACT
Contrat transverse · Bloque toutes specs · Empêche divergence terminologique pré-code
10 / 27

## Slide 11
Décisions programme
MVP Decision Pack — 2026-05-13
PG-07
ApprovalRequest entité foundation
P1
CONTEXTE
Foundation a action approve, project a TimeApproval, CRM a threshold, billing a void/write-off, agentic a approval-in-the-loop. 5 réinventions sans canon.
OPTIONS
(a)
Chaque module réinvente (état actuel)
(b)
Entité ApprovalRequest foundation partagée
(c)
Workflow primitive externalisée vers reporting/automation
RECOMMANDATION
Entité ApprovalRequest foundation : {request_id, requester, approver, subject_type, subject_id, status, decision_reason, decided_at}. Consommée par CRM, project, billing, agentic.
IMPACT
Touche 5 specs · Économise 4 réimplémentations · Audit trail unifié
11 / 27

## Slide 12
Décisions programme
MVP Decision Pack — 2026-05-13
PG-08
Idempotency-Key universel
P1
CONTEXTE
Foundation propose Idempotency-Key sur 4 endpoints sensibles. Trop restrictif (les deux reviewers d'accord).
OPTIONS
(a)
4 endpoints seulement (foundation actuel)
(b)
Toute POST/DELETE à side-effect métier (extension)
(c)
Aucune idempotence MVP (rejeté)
RECOMMANDATION
Idempotency-Key header obligatoire sur toute POST/DELETE à side-effect métier. Pattern foundation, business id sert de seed.
IMPACT
Touche toutes specs API · Sécurise retry agentic + automation + import CRM
12 / 27

## Slide 13
Décisions programme
MVP Decision Pack — 2026-05-13
PG-09
Identité agent
P1
CONTEXTE
Agentic propose JWT signé OpenERP-native. Foundation auth = cookie HTTP-only humain. Pont à formaliser.
OPTIONS
(a)
Hybride : cookie humains + JWT signé agents
(b)
SPIFFE / SVID (overkill MVP)
(c)
OIDC subject extension
RECOMMANDATION
Hybride. User.actor_type = human | agent | system. Foundation expose verify JWT + claims acting_for / on_behalf_of.
IMPACT
Foundation + Agentic décident ensemble · Bloque tout flow d'agent autonome
13 / 27

## Slide 14
Décisions programme
MVP Decision Pack — 2026-05-13
PG-10
Stack BI / dashboard
P1
CONTEXTE
Reporting propose native SvelteKit dashboard. CRM, project, billing ont besoin de dashboards sans engagement clair → risque dérive Superset-clone.
OPTIONS
(a)
Native SvelteKit + primitive foundation Widget/Dashboard
(b)
Superset embed iframe
(c)
Grafana Apache embed (option pack)
RECOMMANDATION
Native SvelteKit + primitive Widget foundation. Superset/Grafana en pack post-MVP optionnel. Évite Superset-clone tentation.
IMPACT
Touche reporting + CRM dashboards + project dashboards + billing dashboards · Économise dépendance Selenium/Chromium
14 / 27

## Slide 15
Décisions programme
MVP Decision Pack — 2026-05-13
PG-11
Stack PDF rendering
P2
CONTEXTE
Reporting propose server-side template. Billing parle de PDF FR/EN sans préciser. Foundation muet.
OPTIONS
(a)
Typst ou React-PDF server-side
(b)
Headless browser (Playwright)
(c)
PDFKit programmatic
RECOMMANDATION
Server-side template (Typst). Aligne reporting + billing + foundation. Évite Chromium en self-host.
IMPACT
Touche reporting exports + billing invoices + foundation receipts · Décision déploiement
15 / 27

## Slide 16
Décisions programme
MVP Decision Pack — 2026-05-13
PG-12
Anti-copy review process
P2
CONTEXTE
23 hotspots consolidés (Chatter Odoo, ObjectMetadata Twenty, account_move, etc.). Aucun owner programme. Aucun script CI.
OPTIONS
(a)
Revue spec par spec (atomisé, état actuel)
(b)
Revue programme transverse avec ownership unique
(c)
Script CI grep contre tables/UI strings interdits
RECOMMANDATION
Combo (b) + (c) : un owner anti-copy nommé qui revoit chaque PR, plus tools/anti-copy-grep.sh CI sur les patterns interdits.
IMPACT
Évite contamination LGPL/AGPL · Discipline pre-code obligatoire
16 / 27

## Slide 17
Décisions par spec
30 décisions clés réparties sur 6 modules MVP

## Slide 18
Décisions spec — Foundation — Security & i18n
MVP Decision Pack — 2026-05-13
Foundation — Security & i18n
Décisions clés à graver dans la spec après arbitrage
REF
DÉCISION & RECO
F-1
RBAC plat resource.action.scope confirmé
F-2
Étendre AuditEvent foundation avec colonnes optionnelles agentiques avant que les autres specs ne dépendent du schéma
F-3
Audit log = table append-only partitionnée par mois, rétention 1 an défaut, plancher 90j
F-4
Auth MVP = password + TOTP. Passkey post-MVP.
F-5
Permission granularity = objet uniquement MVP, hook record-policy réservé post-MVP
18 / 27

## Slide 19
Décisions spec — CRM — Customer Timeline
MVP Decision Pack — 2026-05-13
CRM — Customer Timeline
Décisions clés à graver dans la spec après arbitrage
REF
DÉCISION & RECO
C-1
Lead / Opportunity séparés (Odoo-style en abstraction, pas verbatim)
C-2
Custom fields = JSON column + CustomFieldDefinition declarative limitée (pas de runtime metadata engine)
C-3
Multi-currency par opportunité — à valider avec Billing
C-4
QuoteHandoff : CRM owns handoff event, Billing owns quote doc
C-5
Pipeline stage translation = table dédiée (pas keys dynamiques avec tenant_id)
19 / 27

## Slide 20
Décisions spec — Project — Time to Invoice
MVP Decision Pack — 2026-05-13
Project — Time to Invoice
Décisions clés à graver dans la spec après arbitrage
REF
DÉCISION & RECO
P-1
Time entry = manual + timer optionnel (codex réserve : timer post-MVP)
P-2
Approval per-week (per-entry trop granulaire, per-project trop coarse)
P-3
Invoice trigger = mix manuel + milestone. Récurrent post-MVP.
P-4
Tâche hiérarchie = parent-enfant 1 niveau MVP. Portfolio post-MVP.
P-5
Lien projet ↔ opportunité = 1:N (1 projet peut consommer plusieurs opportunités)
20 / 27

## Slide 21
Décisions spec — Billing & Accounting
MVP Decision Pack — 2026-05-13
Billing & Accounting
Décisions clés à graver dans la spec après arbitrage
REF
DÉCISION & RECO
B-1
Subscription = native simple + interface compatible Kill Bill (Apache) pour migration
B-2
Plan comptable = pré-chargé CA/QC abstrait + révision juridique avant pilote
B-3
Tax engine = pluggable interne versionné (GST/QST règles)
B-4
Multi-currency = MVP. Book tenant single, transactions multidevises
B-5
Payment = Stripe seul MVP. Multi-PSP via abstraction prête
21 / 27

## Slide 22
Décisions spec — Reporting & Automation
MVP Decision Pack — 2026-05-13
Reporting & Automation
Décisions clés à graver dans la spec après arbitrage
REF
DÉCISION & RECO
R-1
BI = native SvelteKit + primitive foundation Widget (cf. PG-10)
R-2
Automation = typed YAML DSL + TS handlers. Pas de Node-RED canvas MVP.
R-3
Scheduled reports = pgmq cron (cf. PG-04)
R-4
Drill-down = live SQL MVP. Vues matérialisées post-MVP.
R-5
Permissions = via foundation RBAC + autoriser dashboards team-scope (vs admin-curated only)
22 / 27

## Slide 23
Décisions spec — Agentic Impacts (transverse)
MVP Decision Pack — 2026-05-13
Agentic Impacts (transverse)
Décisions clés à graver dans la spec après arbitrage
REF
DÉCISION & RECO
A-1
Sandbox = isolated-vm pour handlers internes signés. gVisor en pack vertical.
A-2
Policy = native TS MVP. OPA en pack post-MVP.
A-3
Observability = OpenInference + OpenLLMetry MVP
A-4
Identity agent = JWT signé (cf. PG-09)
A-5
MCP registry = interne native MVP. Public registry post-MVP.
A-6
Supervision UI = hybride inline + panneau /supervision. Contrainte transverse : tout écran métier réserve zone supervision banner.
23 / 27

## Slide 24
Séquence de décision
MVP Decision Pack — 2026-05-13
Séquence de décision en 4 phases
Ordre dans lequel arbitrer pour ne pas bloquer le code
P0
Semaine 0 — Bloque code
PG-01 ✓ résolu · PG-02 identité multi-tenant · PG-03 isolation RLS · PG-04 queue · PG-05 i18n · PG-06 canon entités
P1
Semaines 1-2 — Architectural
PG-07 ApprovalRequest · PG-08 Idempotency-Key · PG-09 identité agent · PG-10 BI stack · AuditEvent étendu agentic · Money type partagé
P2
Semaines 2-3 — Produit
PG-11 PDF · PG-12 anti-copy process · Décisions par spec (5 à 6 par module) · Custom fields declarative · Timeline grammar · Supervision UI hybride
P3
Semaines 3-4 — Opérationnel
NOTICE racine créé · Script CI anti-copy · Sweep résiduel terminé · Specs figées prêtes à coder
24 / 27

## Slide 25
Désaccords reviewers
MVP Decision Pack — 2026-05-13
Points où les reviewers contestent les recos
À porter à ta connaissance avant arbitrage
Sandbox MVP
Codex conteste isolated-vm si MVP doit accueillir du code tiers hostile.
→ Clarifier scope : handlers internes signés seulement → isolated-vm OK.
Reporting team-scope
Claude reviewer recommande d'assouplir 'admin-curated only'.
→ Autoriser dashboards team-scope ; sinon export Excel constant.
CRM Activity vs Task
Codex en désaccord avec unification CRM.
→ Préfère Task ≠ Interaction (cycle de vie distinct).
AGT-D-12 fork upstream
Claude reviewer suggère reformulation neutre.
→ Éviter engagement irréaliste de contribution upstream best-effort.
pipeline_stage.{tenant_stage_id}.fr
Anti-pattern tenant_id dans key i18n.
→ Table dédiée PipelineStageTranslation au lieu de keys dynamiques.
Idempotency-Key 4 endpoints
Reviewers d'accord : trop restrictif.
→ Étendre à toute POST/DELETE à side-effect métier.
25 / 27

## Slide 26
Anti-copy hotspots
MVP Decision Pack — 2026-05-13
Top 12 anti-copy hotspots transverses
23 hotspots consolidés ; liste complète dans tmp/claude-cross-review.md §9
#
HOTSPOT
DONNEUR
SPEC(S) IMPACTÉE(S)
1
Odoo mail.thread / Chatter
LGPL
CRM, Foundation Comment
2
Twenty ObjectMetadata engine
AGPL
CRM custom fields
3
Twenty workspaceMember
AGPL
Foundation
4
Odoo ir.model.fields field-ACL
LGPL
Foundation
5
Odoo mail.activity / mail.message split
LGPL
CRM
6
Odoo l10n_ca
LGPL
Billing
7
Odoo account.move / account.move.line
LGPL
Billing
8
Odoo auth_totp UI text
LGPL
Foundation
9
Odoo ir.rule record rules DSL
LGPL
Foundation
10
Kimai timesheet + invoice renderers
AGPL
Project
11
Superset chart controls + Selenium PDF
Apache (défensif)
Reporting
12
Node-RED node palette + flow JSON
Apache (défensif)
Reporting
26 / 27

## Slide 27
Action porteur produit
1
Arbitre les 6 décisions P0
PG-02 à PG-06 + confirmation PG-07/08. Tout le code en dépend.
2
Valide le canon entités PG-06 en bloc
Organization, Money, AuditEvent / DomainEvent / TimelineEntry, Activity préfixé, frontière Project/Billing.
3
Confirme la pile technique
PG-04 pgmq + PG-05 ICU JSON + PG-07 ApprovalRequest.
4
Délègue
Je grave les décisions inline dans les 6 specs. Je passe en mode réalisation / audit.
27 / 27